Atividades

31 de Julho: Chegada em Toronto.

01 de Agosto – 6 de Agosto: Semana de Ajuste.

08 de Agosto – 08 de Outubro: Medições e ações Básicas em Bancada
- Velocidade (2 Semanas);
- Rotação do motor (2 Semanas);
- Temperatura do motor e Distancia Percorrida (1 Semana);
- Medição do Nível de Combustível (2 Semanas);
- Travar/Destravar as portas automaticamente e ligar/desligar os faróis automaticamente (1 Semana).

10 de Outubro – 10 de Dezembro: Opções avançadas.
- Airbag (2 Semanas);
- Sistema de Telemetria (6 Semanas).

12 de Dezembro – 11 de Fevereiro: Implementação de todo o sistema
- Adaptação de todos os sensores ao protótipo (4 Semanas);
- Período de testes (1 Semana);
- Ajustes finais (3 Semanas).

13 de Fevereiro – 18 de Fevereiro: Atividades Finais

20 de Fevereiro: Retorno para o Brasil.